




1. 사업의 개요

**µ** 배경 및 목적

순천시 및 남해고속도로와 인접하는 등 입지여건이 양호한 광양읍 덕례리 일원에 고밀복합개발을 통한 계획적·체계적인 개발을 도모코자

덕례지구 도시개발사업 추진을 위한 사업타당성을 검토하고 개발방향을 수립코자 함

**~~µ~~** ~~위 치 도~~



**µ** 사업의 범위

위 치 : 전남 광양시 광양읍 덕례리·도월리 일원 면 적 : 951,402 ㎡

사업비 : 약 4,478억원(추정) 사업기간 : 2022. 1 ~ 2028. 12(예정) 사업방식 : 수용 및 사용방식 사업시행자 : 전남개발공사

**µ** 구역설정도

1. (북측): 도시계획시설(도로)경계
2. (남측):도시계획시설(철도,도로)경계
3. (동측):도시계획시설(하천,도로)경계
4. (서측):도시계획시설(도로),덕례지구단위계획구역경계

**1**